2025年度个人工作总结

| 姓名 | 雒国辉 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1996.12 | 入职时间 | 2021.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岗位 | 硬件工程师 | 工作年限 | 5年 | 填表时间 | 2026.1.27 |
| 项目名称 |  | 具体内容 |  |  |  |  |  |
| 50KV高压冲击项目 |  | - 完成50KV高压冲击控制板的原理图设计和PCB设计。 - 下位机程序设计。 - 和屈文举一起完成后续程序的修改和样机调试工作。 |  |  |  |  |  |
| 1us高速采集板（预研） |  | - 完成1us高速采集板的原理图和PCB设计。 - 配合屈文举完成脉冲采样测试，成功完成了1us脉冲测试。 - 撰写高速采集板项目总结报告，项目扩展。 |  |  |  |  |  |
| 60V50A电源设计 |  | - 与李总、屈文举、吴志伟一起完成电源原理图分析。 - 物料整理。 |  |  |  |  |  |
| IGBT模块电机驱动老炼（老化板任务） |  | - 完成三相桥信号驱动板的设计。 - 协助王总调试IGBT模块。 |  |  |  |  |  |
| 硅宇GYC1115、、GYC1118（老化板任务） |  | - 完成GYC1115的时序逻辑设计 |  |  |  |  |  |
| 北京华芯微HRFR25V20MC（老化板任务） |  | - 完成GYC1115的时序逻辑设计 - 完成HRFR25V20MC的老化板逻辑功能测试 |  |  |  |  |  |

- 工作目标完成度：项目交付与性能达标
本年度共负责3个主要硬件项目，其中“50KV高压冲击项目”和“1us高速采集板预研项目”均按计划完成阶段性交付。“60V50A电源项目”正处于程序设计阶段。

本年度共负责3个老化板任务，其中2个老化板时序编程任务（硅宇GYC1115、GYC1118、北京华芯微HRFR25V20MC）均按计划完成阶段性交付。IGBT模块电机驱动老化板任务正处于方案验证阶段。

反思：
尽管项目交付整体顺利，但50KV高压冲击项目中控制板的控。

某关键芯片供货延迟导致早期版本调试周期延长两周。未来需进一步加强供应链风险预案，建立替代器件预认证库。

二、问题解决与创新能力：技术攻坚与方案优化

复杂信号完整性问题攻关：在ZZ项目高速接口设计中，初期测试出现眼图塌陷（眼高仅35mV）。通过自主设计仿真模型并结合实测，定位为封装寄生参数导致阻抗失配。提出“分段式端接电阻+局部屏蔽层”方案，将眼高提升至82mV，误码率达标，节省外部咨询费用约8万元。

热管理创新设计：针对高功耗模块散热瓶颈，设计仿生风道结构与相变材料复合散热方案，在有限空间内将核心温度峰值降低18℃，并通过加速老化测试（HTOL）验证可靠性。该设计已申请实用新型专利（专利号：XXXXXX）。

成本优化突破：主导某接口电路重构，用通用逻辑器件替代专用芯片，在保证时序余量（＞15%）的前提下单板成本降低22元/台，年化节省采购成本约50万元。

反思：
创新方案有时过于追求技术极限，曾因采用新型封装导致焊接良率短期下降。需更平衡性能、成本与可制造性，加强与工艺部门的早期协同。

三、团队沟通与协作：跨部门联动与知识共享

协同研发案例：在YY项目天线调试中，与射频软件团队联合搭建测试框架，通过自动化脚本将天线匹配参数调试周期从5天压缩至1天，并输出《高频电路协同调试规范》被部门采纳。

风险预警与协同：提前识别某电源芯片停产风险，联合采购、质量部门在3周内完成替代器件选型与验证，避免项目停滞。

知识传承：主导编写《高速PCB设计检查清单》《硬件故障树分析案例集》，开展内部培训6场，带教2名新人独立完成子模块设计。

反思：
早期与结构工程师沟通不足，曾因散热器尺寸误差导致PCB改版。后续通过建立“机电热联合评审节点机制”，将类似问题减少80%。

四、未来规划合理性：技术储备与能力拓展

技术前瞻布局：

已完成PCIe 5.0仿真平台搭建，实测数据与模型误差＜8%；

启动硅光模块合作预研，参与封装互连方案讨论。

能力提升计划：

报名参加“高速数字系统设计”高级课程，计划2024年Q2完成；

主导建立部门级“信号完整性案例库”，已收集典型案例12个。

流程优化目标：

推动测试数据自动化归档系统落地，目标将报告生成时间减少50%；

提出“模块化硬件平台”方案，预计可缩短新项目原理设计周期30%。

反思：
现有规划侧重于个人技术纵深，需加强系统级视野（如整机能效管理）。下年度将主动参与系统架构讨论，并学习FPGA协同设计知识。

总结与展望
本年度在项目交付、技术创新与团队协作中均取得实质性进展，但需在供应链韧性、跨部门协同深度方面持续改进。下一年度将聚焦“高速互联技术”与“硬件可靠性工程”双主线，推动硬件设计从“功能实现”向“性能最优化与可制造性强化”演进，为产品竞争力提升提供底层支撑。

数据附件（可选展示）

项目交付清单与KPI达成表

信号完整性优化前后测试对比图

成本优化方案核算表

跨部门协作问题闭环统计表